0411接口开发进度

| 维度 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 内部业务骨架 | 绿 | 订单接收、试算页、申请提交、放款/还款回调处理、状态流转、持久化已具备 |
| KJ 标准协议适配 | 绿 | 已按 channelId + timestamp + sign + version + AES param 实现请求/响应协议 |
| KJ 回调报文兼容 | 绿 | 已支持 loanInfoNotice / repayInfoNotice 标准结构接入，并映射到内部处理模型 |
| 真实调用地址确认 | 黄 | 文档中未提供真实 host / domain / IP，仅有相对路径 |
| 官方签名 / 加密 demo 确认 | 黄 | 当前签名默认实现为推断值，需 KJ 官方 demo 或样例确认 |
| 真实联调准备度 | 黄 | 协议层、回调结构、真实 HTTP 能力与基础测试已具备；待补真实地址、正式密钥与官方签名样例后可进入真实联调 |
| 直接上线准备度 | 红 | 在真实地址与签名规则未最终确认前，不建议作为正式生产版本上线 |